Verslag VAP overleg van 16-12-2020 /  Aanvulling op presentatie.

Blz. 4.

- De aarde op het tunneldak is nog niet voldoende om alle bomen te planten. Hiervoor wordt diep wortelende rogge aangeplant zodat in de aarde meer zuurstof komt.

- De bomen bij de fietspaden komen volgend plantseizoen (december 2021 – maart 2022). Als fietspaden toegankelijk zijn is er ook verlichting langs de paden.

Blz. 5.

- Gert Wesselink werkt bij Stadsdeel Zuidoost.

Werkzaamheden 2020 / 2021

- De geel aangegeven blokken zijn puindepots.

- De damwanden ter hoogte van Kelbergen en Groen Kralenbeek worden maart/april verwijderd. Dat geeft geluidsoverlast.

Opmerkingen.

Drukker op de wegen Karspeldreef en Loosdrechtdreef. Dit heeft wellicht te maken met onbereikbaarheid van Ikea door de tunnel. Ook in de spits gebruiken automobilisten meer deze wegen dan de tunnel.

Behalve de Gooiseweg blijkt nu dat ook de Huntumdreef het park splitst.

Op het tunneldak komt 2 x 1 rijstrook. Voetgangers kunnen gebruik maken van een zebrapad. Centrale Verkeerscommissie Amsterdam: “Er komen geen verkeerslichten bij het zebrapad. Er is een maximum snelheid op de Huntumdreef. “

AGG en aanwezige bewonerscommissies spreken hun bezorgdheid uit. RWS  zal dit opnemen met Gemeente Amsterdam.

Aanvulling secretariaat BBK. Inmiddels heeft AGG een brief doen uitgaan naar de Gemeente Amsterdam waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de oversteekmogelijkheid zoals die door de Centrale Verkeerscommissie is ontworpen.

Genotuleerd door secretaris BBK.